STANDARD OPERATING PROCEDURE

CHANGE MANAGEMENT

© Hak Cipta.

Dokumen ini adalah milik PT XYZ,  tidak boleh disalin atau dicopy untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara  menyeluruh atau sebagian tanpa izin PT XYZ. PT XYZ tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul karena  penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

# LEMBAR INFORMASI DOKUMEN

| Versi | Tanggal Pengesahan | Informasi Perubahan | Jadwal Review | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Tanggal, Bulan, Tahun | - | 2024 | Dokumen Awal |
| - | - | - | - | - |

# DAFTAR ISI

LEMBAR INFORMASI DOKUMEN	2

DAFTAR ISI	3

1. Pendahuluan	4

1.1 Latar Belakang	4

1.2 Tujuan	4

1.3 Ruang Lingkup	4

2. Referensi	4

3. Pengertian & Ketentuan	5

3.1 Pengertian	5

3.2 Ketentuan	6

3.2.1. Perubahan dalam Proyek	6

3.2.2. Perubahan dalam Operasional	6

3.2.3. Persetujuan Inisiasi Perubahan	8

3.2.4. Pelaksanaan Perubahan	9

4. Wewenang dan Tanggung Jawab	11

4.1 Perubahan dalam Proyek	11

4.2 Perubahan dalam Operasional	12

5. Alur & Uraian Pekerjaan	16

5.1 Diagram Alur Pengelolaan Change Management	16

5.1.1. Perubahan dalam Proyek	16

5.1.2. Perubahan dalam Operasional	17

5.2 Uraian Aktivitas	18

5.2.1. Perubahan dalam Proyek	18

5.2.2. Perubahan dalam Operasional	20

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Penyelenggaraan TI di lingkungan sering kali membutuhkan tindakan perubahan terhadap infrastruktur dan/atau sistem aplikasi yang digunakan untuk memenuhi keperluan tertentu. Proses perubahan harus dikelola dengan baik untuk memastikan perubahan yang terjadi tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan TI yang sedang beroperasi serta untuk memastikan diprioritaskannya perubahan dalam penyelesaian insiden.

## Tujuan

Prosedur ini disusun untuk menjadi panduan utama dalam mengatur pengelolaan perubahan serta memastikan bahwa proses perubahan tersebut cepat dan dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis dan memitigasi dampak negatif terhadap kestabilan, keamanan, dan integritas lingkungan produksi.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Change Management mencakup:

- Inisiasi Perubahan;

- Persetujuan Inisiasi Perubahan; dan

- Pelaksanaan Perubahan.

# Referensi

            - Surat Keputusan Nomor xxxxxxx Tentang Kebijakan Teknologi Informasi PT XYZ

            - Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 2019.

            - Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2007.

            - ISO/IEC 20000 IT Service Management.

# Pengertian & Ketentuan

## Pengertian

- Change Advisory Board (CAB) adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, mengawasi, dan menyetujui perubahan yang dilakukan pada infrastruktur atau sistem aplikasi TI dalam operasional. Terdiri dari Change Manager dan IT Governance, Risk & Compliance.

- Change Initiator adalah yang menyampaikan usulan perubahan/menginisiasikan suatu perubahan.

- Change Manager adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan mengkategorikan RFC. Terdiri dari Fungsi IT Service Management & Support.

- Change Reviewer adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan review atas aspek teknis dari RFC yang diajukan. Terdiri dari Dept Head IT Infrastructure dan IT Development.

- Project Steering Committee adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, mengawasi, dan menyetujui perubahan yang dilakukan dalam proyek. terdiri dari IT Project Management and Business Analyst.

- Release Implementor adalah pihak yang bertugas untuk melakukan pengembangan perubahan dan rilis perubahan. Terdiri dari Tim IT Infrastructure dan IT Development.

- Release Manager adalah pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan akses ke repository kepada Release Implementor, mengawasi dan memastikan proses rilis berjalan sesuai rencana. Terdiri dari IT Service Management and Support.

- Request for Change (RFC) adalah dokumen yang disusun sebagai usulan permintaan perubahan.

- Rollback adalah tindakan mengembalikan sistem atau perangkat lunak ke versi atau keadaan sebelumnya setelah terjadi masalah atau kesalahan yang signifikan selama proses pembaruan atau peningkatan.

- Service Level Agreement (SLA) adalah dokumen yang berisikan standar maksimal response time dan standar maksimal resolution time dari permintaan layanan TI.

## Ketentuan

### Perubahan dalam Proyek

            - Inisiasi perubahan terhadap rencana proyek harus disampaikan oleh User kepada Project Manager.

- Berdasarkan inisiasi yang disampaikan, Project Manager menyusun Request For Change (RFC) Form. Request For Change yang diajukan harus didokumentasikan dengan baik memuat informasi terkait:

  - Nama dan informasi kontak Change Initiator.

  - Penjelasan rinci mengenai permintaan perubahan termasuk:

- Lokasi perubahan;

- Rancangan perubahan (termasuk informasi konfigurasi apabila terdapat dependensi dengan sistem lainnya);

- Alasan permintaan perubahan;

- Waktu pelaksanaan perubahan; dan

- Dampak jika perubahan tidak dilakukan.

  - Analisis biaya dan manfaat atas perubahan serta anggaran yang sudah disetujui oleh pihak terkait.

  - Analisis dampak bisnis (business impact) dari perubahan dengan memperhatikan best impact dan worst impact.

  - Risiko yang mungkin timbul akibat terjadinya perubahan.

            - Project Steering Committee harus menganalisis dan memberikan persetujuan atas seluruh RFC proyek.

### Perubahan dalam Operasional

#### Inisiasi Perubahan

- Inisiasi perubahan harus disampaikan oleh Change Initiator dengan mengajukan Request For Change (RFC) Form dalam bentuk tiket apabila terdapat perubahan yang perlu dilakukan terhadap infrastruktur atau sistem aplikasi. Usulan perubahan dari Change Initiator dapat dipicu oleh:

  - Permintaan dari User;

  - Laporan Manajemen Risiko;

  - Hasil Evaluasi Keamanan TI;

  - Hasil Audit; dan

  - Laporan Error Handling yang diterima oleh IT Service Desk.

- Request For Change yang diajukan harus didokumentasikan dengan baik dan memuat informasi terkait:

- Nama dan informasi kontak Change Initiator.

- Penjelasan rinci mengenai permintaan perubahan termasuk:

- Lokasi perubahan;

- Rancangan perubahan (termasuk informasi konfigurasi apabila terdapat dependensi dengan sistem lainnya);

- Alasan permintaan perubahan;

- Waktu pelaksanaan perubahan; dan

- Dampak jika perubahan tidak dilakukan.

- Nomor tiket insiden atau problem yang mendasari perubahan jika perubahan berasal dari laporan yang diterima IT Service Desk.

- Jenis perubahan yang terdiri dari 2 (tiga) jenis, yaitu:

    - Infrastruktur;

    - Aplikasi; dan

- Analisis biaya dan manfaat atas perubahan serta anggaran yang sudah disetujui oleh pihak terkait.

- Analisis dampak bisnis (business impact) dari perubahan dengan memperhatikan best impact dan worst impact.

- Risiko yang mungkin timbul akibat terjadinya perubahan.

- Request For Change harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampak pada Service Level Agreement (SLA) yang berlaku.

- Tim IT Service Desk harus mengidentifikasi jenis RFC untuk menentukan Change Reviewer yang selanjutnya akan mengidentifikasi inisiasi perubahan. Sebelum diinformasikan kepada Change Reviewer.

- Tim IT Service Desk harus menyampaikan RFC kepada Change Advisory Board untuk dilakukan analisis terhadap paramater perubahan.

- Change Advisory Board melakukan analisis atas inisiasi perubahan berdasarkan parameter berikut:

- Ruang lingkup perubahan;

- Sumber Daya;

- Biaya; dan

- Waktu.

- Apabila inisiasi perubahan yang diajukan melebihi parameter yang ditentukan dari masing-masing aspek, maka inisiasi perubahan akan dipertimbangkan untuk dipenuhi melalui mekanisme Proyek TI.

- Change Reviewer yang merupakan IT Dept Head terkait (IT Infrastructure/IT Development) harus melakukan analisis atas aspek teknis dari inisiasi perubahan yang diinformasikan oleh IT Service Desk.

- Change Manager melakukan analisis atas risiko, dampak, manfaat dari perubahan yang diinisiasikan, berdasarkan hasil analisis tersebut Change Manager mengategorikan perubahan dengan kriteria sebagai berikut:

- Emergency Change apabila perubahan harus segera dilakukan dan bersifat mendesak untuk memulihkan insiden yang terjadi.

- Normal Change apabila perubahan tersebut bersifat terencana dan bukan merupakan perbaikan aplikasi karena insiden. Jenis perubahan ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu menjadi Major dan Minor.

- Standard Change apabila perubahan bersifat rutin (Business As Usual), memiliki risiko yang rendah, tidak melakukan perubahan source code aplikasi, dan dapat dilakukan tanpa menimbulkan gangguan pada sistem TI yang sedang beroperasi.

### Persetujuan Inisiasi Perubahan

- Persetujuan terhadap masing-masing kategori perubahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  - Emergency Change persetujuan oleh Emergency Change Advisory Board (E-CAB).

  - Normal Change (Minor) persetujuan oleh Department Head terkait dan Normal Change (Major) persetujuan oleh Department Head terkait dan Change Advisory Board.

  - Standard Change persetujuan oleh Departement Head terkait.

- Change Advisory Board (CAB) menetapkan prioritas terhadap RFC yang telah disetujui untuk memastikan bahwa perubahan yang paling penting dan mendesak diproses terlebih dahulu. Berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas perubahan namun tidak terbatas pada:

  - Dampak kepada keamanan;

  - Tingkat pentingnya perubahan;

  - Risiko dan kerentanan terkait;

  - Waktu yang tersedia;

  - Biaya dan sumber daya yang dibutuhkan;

  - Kebutuhan pemenuhan hukum, regulasi; dan/atau

  - Kontrak.

- Prioritas permintaan perubahan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa perubahan yang masih berlaku tetap menjadi prioritas tertinggi dan diproses secepat mungkin. Jika ada perubahan dalam keadaan bisnis atau kebutuhan teknis, prioritas harus dievaluasi kembali dan diperbarui sesuai kebutuhan

- Change Manager harus memperbarui status tiket RFC sesuai dengan kondisi terkini.

### Pelaksanaan Perubahan

- Proses implementasi dilakukan setelah insiasi perubahan telah mendapatkan persetujuan dari Change Advisory Board atau Department Head terkait.

- Release Implementor mengembangkan rencana implementasi perubahan sesuai dengan prosedur pengembangan yang berlaku.

- Change Reviewer harus melakukan review terhadap perubahan yang telah dikembangkan.

- Release Implementor harus mendokumentasikan semua perubahan yang dibuat pada sistem dan infrastruktur TI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu akurat dan terkini.

- Setiap perubahan harus diinformasikan kepada semua pengguna yang terdampak.

- Release Manager harus membuat tiket rilis perubahan, memberikan akses ke repository, dan memastikan bahwa deployment telah berhasil dilakukan.

- Release Implementor harus melakukan prosedur Rollback harus dilakukan apabila deployment yang dilakukan tidak berhasil.

- Change Manager harus melakukan Evaluasi Pascaimplementasi setelah rilis perubahan dilakukan dan harus melampirkan dokumen deployment.

- Change Advisory Board memastikan bahwa laporan status perubahan membentuk jejak audit sehingga perubahan dapat dilacak dari awal hingga akhir proses.

# Wewenang dan Tanggung Jawab

## Perubahan dalam Proyek

| No. | Aktivitas | Change Initiator | Project Manager | Project Steering Committee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyampaikan Usulan Perubahan. | R,A | C,I | - |
| 2 | Menyusun dan Mengajukan Request For Change (RFC). | I | R,A | C |
| 3 | Melakukan Analisis dan Memberikan Persetujuan atas RFC. | I | I | R,A |
| 4 | Melakukan Perubahan Rencana Proyek. | I | R,A | I |

## Perubahan dalam Operasional

| No. | Aktivitas | Change Initiator | IT Service Desk | Change Advisory Board | Change Reviewer | Change Manager | Dept Head Terkait | Release Implementor | Release Manager |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengajukan Request For For Change (RFC). | R,A | C,I | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mengidentifikasi Jenis RFC. | - | R,A | I | I | I | - | - | - |
| 3 | Melakukan Analisis atas RFC. |  | I | R,A | - | I | - | - | - |
| 4 | Melakukan Review atas RFC. | - | I | - | R,A | I | - | - | - |
| 5 | Melakukan Review dan Mengajukan Perubahan. | - | I | - | - | R,A | - | - | - |
| 6 | Menganalisis dan Memberikan Persetujuan atas RFC. | - | I | C | - | I | R,A | - | - |
| 7 | Menganalisis dan Memberikan Persetujuan atas RFC. | - | I | R,A | - | I | - | - | - |
| 8 | Melakukan Pengembangan Perubahan. | I | I | - | - | I | C | R,A | - |
| 9 | Melakukan Review atas Pengembangan Perubahan. | - | - | - | R,A | I | - | I | I |
| 10 | Membuat Tiket Rilis Perubahan. | - | I | - | - | I | - | I | R,A |
| 11 | Memberikan Akses ke Repository. | - | - | - | - | I | - | I | R,A |
| 12 | Melakukan Implementasi Perubahan. | I | I | - | - | C,I | - | R | A |
| 13 | Menginformasikan Rilis Telah Dilakukan. | I | I | I | - | I | - | I | R,A |
| 14 | Melakukan Rollback. | I | I | - | - | C,I | - | R | A |
| 15 | Melakukan Evaluasi Pascaimplementasi. | I | I | I | - | R,A | - | C,I | - |

Penjelasan Mengenai RACI Matriks:

| R | Responsible. Pihak – pihak yang bertanggung jawab untuk mengerjakan aktivitas yang dimaksud. Dalam setiap aktivitas, bisa terdapat lebih dari satu pihak. |
| --- | --- |
| A | Accountable. Pihak yang memiliki otoritas dan akuntabilitas untuk aktivitas yang dimaksud. Pihak ini memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keberhasilan pengerjaan aktivitas tersebut. Dalam setiap aktivitas, hanya diperbolehkan terdiri dari satu pihak. |
| C | Consulted. Pihak – pihak yang akan dihubungi untuk konsultasi dan dimintakan nasihat mengenai aktivitas yang dimaksud. Dalam setiap aktivitas, bisa terdapat lebih dari satu pihak. |
| I | Informed. Pihak – pihak yang akan diinformasikan mengenai perkembangan pengerjaan aktivitas yang dimaksud. Dalam setiap aktivitas, bisa terdapat lebih dari satu pihak. |

# Alur & Uraian Pekerjaan

## Diagram Alur Pengelolaan Change Management

### Perubahan dalam Proyek

### Perubahan dalam Operasional

## Uraian Aktivitas

### Perubahan dalam Proyek

| No. | Uraian Aktivitas | Risiko |  | Control |  |  | Dokumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risk ID | Deskripsi Risiko | Control ID | Jenis Control | Deskripsi Control |  |
| 1 | User sebagai Change Initiator menyampaikan usulan perubahan kepada Project Manager. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Berdasarkan usulan perubahan yang disampaikan, Project Manager bersama dengan Tim Proyek menyusun Request For Change (RFC) Form. Project Manager kemudian mengirimkan RFC Form kepada Project Steering Committee. | R01 | Informasi dalam RFC belum lengkap. | C01 | Detective | Project Steering Committee menganalisis perubahan yang diajukan dan memberikan persetujuan atas RFC. | Request for Change (RFC) Form |
| 3 | Project Steering Committee menganalisis perubahan yang diajukan dan memberikan persetujuan atas RFC. Jika disetujui, maka Project Manager melakukan perubahan terhadap rencana proyek. Jika tidak disetujui, maka perubahan tidak dapat dilakukan. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Project Manager bersama dengan Tim Proyek melakukan perubahan terhadap rencana proyek. |  |  |  |  |  |  |

### Perubahan dalam Operasional

| No. | Uraian Aktivitas | Risiko |  | Control |  |  | Dokumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risk ID | Deskripsi Risiko | Control ID | Jenis Control | Deskripsi Control |  |
| 1 | Change Initiator mengajukan Request For Change (RFC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | R01 | Informasi dalam RFC belum lengkap. | C01 | Detective | Change Reviewer melakukan review RFC. | Request For Change (RFC) Form |
|  |  | R02 | RFC yang diajukan tidak memenuhi kriteria perubahan. | C02 | Detective | Change Advisory Board menganalisis RFC berdasarkan kriteria perubahan. |  |
| 2 | IT Service Desk mengidentifikasi jenis RFC yang diajukan dan menginformasikan Change Advisory Board untuk dilakukan analisis. IT Service Desk juga menginformasikan Change Reviewer yang akan bertanggungjawab untuk melakukan review atas RFC yang nantinya telah dianalisis oleh Change Advisory Board. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Change Advisory Board menganalisis RFC berdasarkan kriteria perubahan. Jika memenuhi kriteria perubahan maka Change Reviewer melakukan review RFC. Jika tidak memenuhi kriteria perubahan maka RFC yang diajukan dapat ditindaklanjuti sebagai proyek baru menggunakan mekanisme Pengelolaan Proyek TI. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Change Reviewer (IT Infrastructure/IT Development) melakukan review atas aspek teknis pada RFC sesuai dengan jenis perubahan yang diajukan a. IT Infrastructure Head melakukan review terhadap perubahan yang berkaitan dengan infrastruktur TI. b. IT Development Head melakukan review terhadap inisiasi perubahan yang berkaitan dengan sistem aplikasi TI. Jika berdasarkan hasil review oleh Change Reviewer harus dilakukan perbaikan atas RFC, maka RFC dikembalikan kepada Change Initiator untuk dilakukan perbaikan. Jika berdasarkan hasil review oleh Change Reviewer RFC telah sesuai, maka Change Reviewer mengeskalasi RFC kepada Change Manager. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Change Manager melakukan analisis atas RFC untuk mengategorikan perubahan yang diajukan. Jika perubahan termasuk ke dalam Emergency Change maka Change Manager akan mengajukan RFC kepada Change Advisory Board untuk dianalisis dan diberi persetujuan. Jika perubahan termasuk ke dalam Normal Change, maka harus diidentifikasi apakah bersifat major atau minor. a. Jika bersifat major maka Change Manager akan mengajukan RFC kepada Change Advisory Board untuk dianalisis dan diberi persetujuan. b. Jika tidak bersifat major maka Change Manager akan mengajukan RFC kepada Dept Head terkait untuk dianalisis dan diberi persetujuan. Jika perubahan termasuk ke dalam Normal Change sehingga perubahan termasuk ke dalam Standard Change, maka Change Manager akan mengajukan RFC kepada Dept Head terkait untuk dianalisis dan diberi persetujuan. | R03 | Kesalahan pengategorian perubahan yang diajukan. | C03 | Detective | Change Advisory Board menganalisis perubahan yang diajukan dan memberikan persetujuan atas RFC. |  |
| 6 | Change Advisory Board melakukan analisis komprehensif atas RFC dan memberikan persetujuan atas RFC. Jika tidak disetujui, maka RFC dikembalikan ke Change Initiator untuk diperbaiki. Jika disetujui, maka Change Advisory Board menginformasikan Release Implementor untuk melakukan implementasi perubahan. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dept Head terkait menganalisis perubahan yang diajukan dan memberikan persetujuan atas RFC. Jika tidak disetujui, maka RFC dikembalikan ke Change Initiator untuk diperbaiki. Jika disetujui maka Dept Head terkait menginformasikan Release Implementor untuk melakukan implementasi perubahan. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Release Implementor melakukan pengembangan perubahan sesuai dengan prosedur Pengembangan Sistem Aplikasi TI atau Pengembangan Infrastruktur TI yang berlaku. Setelah pengembangan selesai dilakukan, Release Implementor menginformasikan Change Reviewer untuk dilakukan review. | R04 | Release Implementor tidak melakukan pengembangan sesuai dengan standard. | C04 | Preventive | SOP Pengembangan Sistem Aplikasi TI |  |
| 9 | Change Reviewer melakukan review atas pengembangan perubahan yang telah dilakukan oleh Release Implementor. Jika sudah sesuai dengan RFC maka Release Manager membuat Tiket Rilis Perubahan. Jika tidak sesuai dengan RFC maka Release Implementor harus melakukan pengembangan kembali. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Release Manager membuat Tiket Rilis Perubahan melalui IT Service Desk. |  |  |  |  |  | Tiket Rilis Perubahan |
| 11 | Release Manager memberikan akses ke repository untuk Release Implementor agar dapat melakukan rilis. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Release Implementor melakukan rilis perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | R05 | Rilis perubahan tidak berhasil dilakukan. | C05 | Corrective | Release Implementor melakukan Rollback. | Deployment Form |
| 13 | Release Manager melakukan pengawasan atas rilis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menginformasikan IT Service Desk setelah rilis selesai dilakukan agar Tiket Rilis Perubahan dapat ditutup. Jika rilis berhasil dilakukan, maka Change Manager melakukan Evaluasi Pascaimplementasi. Jika rilis tidak berhasil dilakukan, maka Release Implementor melakukan Rollback. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Release Implementor melakukan Rollback dan selanjutnya melakukan pengembangan perubahan kembali. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Change Manager melakukan Evaluasi Pascaimplementasi atas rilis perubahan yang dilakukan. |  |  |  |  |  | Laporan Evaluasi Pascaimplementasi |